บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 1 บ้านเพชรเอิม จำนวน 10 จุด | โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 1 บ้านเพชรเอิม จำนวน 10 จุด | 495,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง ถึงนา นายวิเชียร พรมมา ถนนกว้าง 4 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ระยะทาง 207 ม. | 192,900 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 3 บ้านซ่ง จำนวน 10 จุด | โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 3 บ้านซ่ง จำนวน 10 จุด | 495,500 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ เส้นจากบ้านนายมงคล ช้างนาค ถึงวัดวังบัวทอง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. | 497,800 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน จากบ้านนายอุดม กันวนา ถึงโคกบุตาอ่วม โดยการเสริมถนนดินกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 498 เมตร | 400,100 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย | โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย | 214,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปหมู่ที่ 7 บ้านปราสาท | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปหมู่ที่ 7 บ้านปราสาท | 474,100 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต. หาดนางแก้ว | 120,000 | อบต.หาดนางแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี (สาขาที่ 194) | 50,700 | อบต.หาดนางแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน งานสารธารณะ งบลงทุน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย | 50,000 | หน้า อบต.หาดนางแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร | 250,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี | 150,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 | 20,000 | อบต.หาดนางแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปี 2563 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปี 2563 | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

แผนงาน การเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2563 | โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2563 | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน คชจ.ในการแข่งขันกีฬานักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน คชจ.ในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ฯลฯ | 50,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของ ศพด. อบต.หาดนางแก้ว | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของ ศพด. อบต.หาดนางแก้ว จำนวน 65 คน อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน | 318,500 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด. อบต.หาดนางแก้ว | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด. อบต.หาดนางแก้ว จำนวน 65 คน ๆ ละ 1,700 บาท ต่อปี | 110,500 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด. หาดนางแก้ว | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด. หาดนางแก้ว จำนวน 65 คน คนละ 200 บาท ต่อปี | 13,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  จำนวน 65 คน คนละ 200 บาท ต่อปี | 13,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 65 คน ๆ ละ 300 บาท ต่อปี | 19,500 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ของ ศพด. หาดนางแก้ว | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ของ ศพด. หาดนางแก้ว  จำนวน 65 คน ๆ ละ 430 บาท ต่อปี | 27,950 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว | 30,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. หาดนางแก้ว | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. หาดนางแก้ว | 748,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **เงินอุดหนุน** ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.หาดนางแก้ว | เงินอุดหนุน ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.หาดนางแก้ว | 1,212,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเช่น ค่าเช่าหรือเตรียมสถานที่แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯ | 250,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหาดนางแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข่น ค่าสมนาคุณวิทยากร คชจ.และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมฯ | 30,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯ | 100,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ฯ | 100,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯ | 30,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ฯ | 20,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **งบเงินอุดหนุน** | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังบัวทอง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 | 50,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะและการบริหารจัดกาขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะและการบริหารจัดกาขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 140,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดนางแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหาดนางแก้ว | 110,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

แผนงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 15,000 |  | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี 2563 | 100,000 |  | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ

แผนงาน งบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว | 5,500,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 1,597,031 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 60,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 63 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี 63 | 15,000 |  | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจุดบริการประชาชนประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 63 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี 63 | 15,000 |  | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก 1 บานประตู | ขนาด 878 (ก) x 408 (ล) x 878 (ส) มิลลิเมตร จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 7,500 บาท | 15,500 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด 1,491 (ก) x 408 (ล) x 878 (ส) มิลลิเมตร จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท | 40,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เก้าอี้รับรอง 4 ที่นั่ง | เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับรอง 4 ที่นั่ง ขนาด 203 (ก) x 55 (ล) x 78 (ส) เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 8,200 บาท | 32,800 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เก้าอี้รับรองอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้รับรองอเนกประสงค์ ขนาด 46 (ก) x 53 (ล) x 75 (ส) เซนติเมตร จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท | 18,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 680 (ก) x 755 (ล) 1,000-1,060 (ส) มิลิเมตร จำนวน 1 ตัว | 5,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอ่านบัตร (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท | 2,800 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เครื่องดูดฝุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 13,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท | 16,500 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 \* (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1\* (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ชนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | แสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่า แสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 18,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องชยายเสียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 1 ชุด | 33,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องตัดหญ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท | 19,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน บริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก 1 บานประตู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก 1 บานประตู จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 7,500 บาท | 15,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท | 40,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ตู้เหล็กอเนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท | 6,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน การศึกษา (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท | 16,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ทำด้วยโครงเหล็กและฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังพีวีซี สามารถปรับสูงต่ำได้ | 5,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน การศึกษา (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง | 22,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท | 5,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน เคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ตู้เหล็ก 2 บาน | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท | 11,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง | 6,500 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ตู้เอกสาร 4 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง | 6,500 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |